## Slide 1
PERTEMUAN 9
SDLC
(Sistem Development
Life Cycle)
PENGANTAR SISTEM INFORMASI

## Slide 2
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Capaian pembelajaran yang dibebankan pada modul pelatihan ini
adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan
memvisualisasikan teori SDLC (Software Development Life Cycle).

## Slide 3
TABLE OF CONTENT
Konsep SDLC
Model SDLC
Alat Pengembangan Sistem
Informasi
Tahapan SDLC

## Slide 4
KONSEP
SDLC

## Slide 5
SDLC
01
02
Siklus yang digunakan dalam
pembuatan atau pengembangan
sistem informasi yang bertujuan
untuk menyelesaikan masalah
pengembangan sistem informasi
secara efektif.
Tahapan kerja yang bertujuan
untuk menghasilkan sistem
berkualitas tinggi yang sesuai
dengan keinginan pelanggan atau
tujuan dibuatnya sistem tersebut.

## Slide 6
TAHAPAN
SDLC

## Slide 7
Tahapan SDLC

## Slide 8
System Planing
Planing adalah tahap yang paling penting dan mendasar
dalam SDLC. Hal ini untuk merencanakan pendekatan
proyek dasar dan untuk melakukan studi kelayakan produk.
Analysis System
Tahapan SDLC
Analisis sistem dalam sebuah siklus SDLC adalah proses
melakukan berbagai macam analisis terhadap sebuah sistem
yang sudah ada, dan bagaimana nantinya sebuah sistem
akan berjalan.
Design System
Tahap desain sistem merupakan suatu tahap dimana seluruh
hasil analisa dan juga hasil pembahasan mengenai
perencanaan, spesifikasi sistem dan analisis sistem
diterapkan menjadi sebuah rancangan sistem.

## Slide 9
Implementation
Tahapan implementasi sistem ini merupakan tahapan
dimana rancangan sistem mulai dikerjakan, dibuat atau
diimplementasikan menjadi sebuah sistem yang utuh, dan
dapat digunakan.
Testing
Tahapan SDLC
Tahapan testing adalah tahapan pengujian sistem setelah
sistem selesai diimplementasikan dan sebelum sistem
digunakan secara umum ataupun secara komersil.
Maintenance
Tahap ini adalah tahapan final atau tahapan akhir dari satu
buah siklus SDLC. Tahapan ini merupakan tahapan dimana
sebuah sistem sudah selesai dibuat, sudah diujicoba, dan
dapat bekerja dengan baik (optimal).

## Slide 10
MODEL
SDLC

## Slide 11
Waterfall
Model

## Slide 12
Keunggulan
Kekurangan
• Model air terjun sangat sederhana dan mudah
• Jika kebutuhan sudah tepat dan sudah
tersedia di awal, maka hanya waterfall model
ini yang dapat digunakan,
dipahami serta prosesnya sistematis,
• Ketika kebutuhan sudah jelas maka model ini
sangat cocok digunakan sehingga bisa
meminimalisir kesalahan,
• Waterfall model ini tidak berlaku untuk
proyek yang menuntut pemeliharaan
berkelanjutan,
• Pada waterfall model ini, terdapat dokumen
teknis yang baik dan teroganisir dalam setiap
fase, sehingga memudahkan klien untuk
mengetahui gambaran oleh software ini,
• Setelah aplikasi dalam tahap pengujian, tidak
disarankan untuk kembali dan melakukan
perubahan apa pun.

## Slide 13
V
Model

## Slide 14
Keunggulan
Kekurangan
• Model ini cukup sederhana sehingga mudah
• Setelah software dalam tahap pengujian, maka
dipahami dan digunakan,
akan sulit jika ada perubahan fungsionalitas,
• Model sangat sistematis dan disiplin karena
setiap tahapan diselesaikan satu persatu dan
juga terdapat pengujian,
• Tidak cocok jika diterapkan terhadap proyek
yang kompleks, kebutuhan tinggi, dan yang
sifatnya berkelanjutan,
• Lebih mudah dikelola karena setiap tahapnya
• Model ini kurang fleksibel dan cenderung
memiliki spesifikasi kiriman dan proses review,
kaku.

## Slide 15
Spiral
Model

## Slide 16
Keunggulan
Kekurangan
• Perubahan permintaan dalam kebutuhan pada
fase selanjutnya dapat digabungkan secara
akurat dengan menggunakan model ini,
• Model Spiral jauh lebih kompleks daripada
model SDLC lainnya,
• Model Spiral tidak cocok untuk proyek kecil
• Lebih mudah dalam melakukan estimasi biaya
karena proses pembuatan prototype yang jelas
dan terencana dalam tahapan yang sistematis,
karena mahal,
• Keberhasilan penyelesaian proyek sangat
tergantung pada Analisis Risiko,
• Dapat menampung feedback yang diberikan
oleh klien.

## Slide 17
RAD
Model

## Slide 18
Keunggulan
Kekurangan
• User atau klien selalu memberikan feedback
• Harus melibatkan semua user atau klien
dari tahap awal,
terhadap seluruh siklus,
• Rentan waktu yang dibutuhkan lebih pendek
sehingga lebih mudah dalam mengakomodasi
perubahan yang sering terjadi,
• Kesulitan dalam hal pengukuran mengenai
kemajuan proses,
• Manajer proyek perlu bekerja sama yang baik
dengan para user dan developer dalam
pemenuhan tenggat waktu,
• Penggunaan komponen dapat dilakukan
kembali sehingga waktu pengerjaan proyek
juga berkurang cukup signifikan,

## Slide 19
Agile
Model

## Slide 20
Keunggulan
Kekurangan
• Adanya minimalisir risiko akan kegagalan
• Tim developer harus selalu siap siaga apabila
implementasi software dari segi non teknis,
terjadi perubahan sewaktu-waktu,
• Proses development software ini tidak
memerlukan resource dalam skala besar dan
waktu yang diperlukan cukup cepat,
• Agile model ini kurang cocok jika dikerjakan
dengan tim yang berjumlah relatif banyak,
• Apabila tim kurang bisa menyesuaikan dengan
waktu pengerjaan yang relatif cepat, maka
hasilnya akan kurang maksimal.
• Klien akan memberikan feedback kepada tim
developer dalam proses pembuatan software
sehingga perubahan dapat ditangani dengan
cepat apabila terjadi perubahan.

## Slide 21
JAD
Model

## Slide 22
Keunggulan
Kekurangan
• Model ini dapat menghasilkan informasi yang
• Membutuhkan komitmen yang baik dan
berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat,
signifikan dalam hal waktu dan usaha,
• Kebutuhan yang terdefinisi dengan baik dapat
• Setiap tahap tidak akan berjalan dengan baik
apabila persiapan dan tindak lanjut laporan
tidak lengkap,
meningkatkan kualitas sistem,
• Model ini menyediakan forum untuk
mengeksplorasi berbagai sudut pandang
mengenai suatu topik.
• Pendekatan ini membutuhkan personil yang
terlatih
dan
berpengalaman
untuk
pelaksanaan keseluruhan proyek secara
efektif,

## Slide 23
ALAT
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

## Slide 24
Alat Komunikasi pada Tahap Analisis
Bagan Alir Sistem (System
Flowchart)
Diagram Arus Data
Kamus Data
System Flowchart adalah flowchart yang Diagram Arus Data adalah suatu diagram Kamus data adalah suatu daftar data
menampilkan tahapan atau proses kerja
yang sedang berlangsung di dalam sistem sebuah proses atau sistem.
secara menyeluruh.
yang menggambarkan aliran data dari
elemen yang terorganisir dengan definisi
yang tetap dan sesuai dengan sistem,
sehingga user dan analis sistem
mempunyai pengertian yang sama.

## Slide 25
Alat Komunikasi pada Tahap
Perancangan
Entity Relationship Diagram
(ERD)
Pseudocode
User Interface

## Slide 26
TERIMA
KASIH