## Slide 1
Audit Sistem Informasi & Jaminan Kualitas Perangkat Lunak
Pitrasacha Adytia, S.T. , M.T.
Risiko
Ir Abadi Nugroho, S.Kom, M.Kom
Pembelajaran Daring Kolaboratif
STMIK WICIDA & STITEK BONTANG

## Slide 2
Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis dan memutuskan tindakan pencegahan (pengamanan dan pengendalian), yang harus diambil untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima berdasarkan nilai sumber daya informasi bagi organisasi.

## Slide 3
Tahapan Manajemen Risiko
Risk Assessment
(Penilaian Resiko)
Risk Mitigation
(Mitigasi Resiko)
Risk ReEvaluaiton
(Evaluasi Ulang Risiko)

## Slide 4
Risk Assessment
(Penilaian Risiko)
Identifikasi area yang yang memiliki risiko
No | Tahapan Penilian Risiko
1. | Definiskan Dampak
2. | Definisikan Kemungkinan Memiliki Risiko
3. | Membuat Matriks Risiko
4. | Memberikan Nilai pada Matriks

## Slide 5
Definisikan Dampak

## Slide 6
Definisikan Kemunginkan Resiko
Proability | Keterangan
5. Probable | Peristiwa tersebut diperkirakan akan terjadi
4. Likely | Peristiwa itu mungkin akan terjadi
3. Possible | Peristiwa tersebut mungkin terjadi suatu saat
2. Unlikely | Peristiwa tersebut mungkin terjadi pada suatu waktu tetapi tidak mungkin terjadi
1. Very Unlikely | Peristiwa hamper tidak ada peluang untuk terjadi

## Slide 7
Membuat Matriks Risiko
 |  | Impact |  |  |  | 
 |  | 1. Negligible | 2. Minor | 3. Moderate | 4. Serious | 5. Major
Probability | 1. Very Unlikely | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 2. Unlikely | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
 | 3. Possible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
 | 4. Likeley | 4 | 8 | 12 | 18 | 20
 | 5. Probable | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Slide 8
Membuat Nilai Matriks Risiko
 |  | Impact |  |  |  | 
 |  | 1. Negligible | 2. Minor | 3. Moderate | 4. Serious | 5. Major
Probability | 1. Very Unlikely | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 2. Unlikely | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
 | 3. Possible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
 | 4. Likeley | 4 | 8 | 12 | 18 | 20
 | 5. Probable | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
1 – 6 : Low
7 – 14 : Medium
15-25 : High

## Slide 9
Contoh Manajemen Risiko
Ancaman Hack terhadap Server Online
Apa dampaknya ?
Bagaimana Kemungkinan terjadinya ?

## Slide 10
Langkah 1 Dampak serangan siber pada server

## Slide 11
Langkah 2 Kemungkinan serangan siber pada server
Proability | Keterangan
5. Probable | Peristiwa tersebut diperkirakan akan terjadi
4. Likely | Peristiwa itu mungkin akan terjadi
3. Possible | Peristiwa tersebut mungkin terjadi suatu saat
2. Unlikely | Peristiwa tersebut mungkin terjadi pada suatu waktu tetapi tidak mungkin terjadi
1. Very Unlikely | Peristiwa hamper tidak ada peluang untuk terjadi

## Slide 12
Langkah 3&4 Menentukan Matriks Risko
 |  | Impact |  |  |  | 
 |  | 1. Negligible | 2. Minor | 3. Moderate | 4. Serious | 5. Major
Probability | 1. Very Unlikely | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 2. Unlikely | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
 | 3. Possible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
 | 4. Likeley | 4 | 8 | 12 | 18 | 20
 | 5. Probable | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Slide 13
Thank You